吉林市高标准农田建设规划

（2021—2030 年）

（征求意见稿）

吉林市农业农村局编制2022 年 9 月

吉林市高标准农田建设规划

（2021—2030年）

前   言

为统筹安排和科学指导全市高标准农田建设，提高耕地质量， 改善农业生产环境，促进现代农业发展，保障粮食安全，根据《吉林省高标准农田建设总体规划（2021—2030 年）》和《高标准农田建设通则》（GB／T 30600－2022）等有关规定，编制《吉林市高标准农田建设规划（2021—2030 年）》（以下简称《规划》）。

《规划》在总结近年来我市高标准农田建设情况的基础上，明确规划期内我市高标准农田建设的指导思想、总体目标、基本原则、建设标准、建设内容、建设任务、资金筹措原则和渠道，制定加强工程建设监管和后续管护，以及保障规划顺利实施的措施。

《规划》是我市当前和今后一个时期开展高标准农田建设工作的基本依据。规划期限为 2021—2030 年，规划基准年为 2020 年，规划水平年为 2030 年。

第一章 规划背景

一、耕地现状

（一）耕地数量、质量状况

根据统计，2020年末全市耕地面积为 1415 万亩，其中，水田面积 278 万亩、旱地面积1137万亩。全市永久基本农田面积 906万亩。根据耕地质量等级别评定成果，全市耕地质量等级为 4.36。

2020年，全市粮食播种面积为1015万亩，总产量为557.5万吨，平均亩产 550 公斤；全市有效灌溉面积 242 万亩；全市农业机械总动力 432 万千瓦，机耕地面积 994.5 万亩。

（二）高标准农田建设情况

“十二五”以来,我市大力开展高标准农田建设，全市农田基础设施得到了较大发展。截止 2020 年底，全市高标准农田建设面积已累计达 298.5 万亩。建设区域基本形成土地平整、集中连片、土壤肥沃、设施完善、农电配套、生态良好、旱涝保收、抗灾性强，与现代农业生产和经营方式相适应的高标准农田。

二、“十三五”期间主要建设成效

据统计，“十三五”期间全市共投入资金 25.2 亿元，建设高标准农田 188 万亩。通过土地整治、农田水利建设、土壤改良培肥和田间道路建设等方式，不断夯实农业生产基础。项目区田、水、渠、路、林得到综合治理，农田基础设施和农业生产条件明显改善，耕地抵抗灾害能力和农业综合生产能力明显提高，亩均粮食生产能力逐步提升。经典型项目调查表明，通过高标准农田建设，减少田间耕作成本5-15%，主要粮食作物耕种收综合机械化率达91%，显著提升了综合效益和竞争力，推动了传统农业向现代农业转型升级。

三、存在的主要问题

（一）统筹规划有待加强。长期以来,农田基础设施建设均是 相关部门分别编制规划，分头组织实施，缺乏统一的规划指导和有效的协调机制，对当前大规模、集中连片建设高标准农田带来了根本性的制约，影响农田建设整体功能和投资效益的发挥。

（二）建后管护有待加强。农田建设中存在“重建设、轻管护”的现象，田间工程设施产权不清晰，耕地质量监测管理薄弱，建后管护责任、措施、资金落实还不到位。受自然灾害损毁等因素影响，一些高标准农田设施存在失管失修、杂草丛生、损毁严重、功能伤失等问题，难以充分发挥应有的效能。

（三）耕地质量总体提升不高。提升耕地质量，是促进农田高产稳产最直接有效的措施。由于耕地流转率偏低，高标准农田建设实施中，多侧重于田灌溉与排水等渠系工程和田间道路建设，而土壤培肥和土地平整等提高耕地质量的建设措施相对较少，难以达到通过建设高标准农田有效提升耕地地力，从而促进粮食增产增收的直接效果。

（四）农田水利设施薄弱。我市还有相当部分农田水利设施建设改造尚未完成，局部灌溉设施建设标准、衬砌率、配套率低，与现代农业发展对节水灌溉的要求存在一定差距。且受自然灾害影响，部分灌溉设施受损严重，渠道坍塌渗漏、设施老化失修。

四、高标准农田建设的重要意义

（一）有利于促进现代农业发展。建设高标准农田，提升农田基础设施水平，加强农业科技推广应用，改善农业生产基本条件，推动农业生产机械化、经营规模化，可促进现代农业发展。

（二）有利于促进农业可持续发展和“美丽乡村”建设。建设高标准农田，加强土壤改良和农田整治，推广节水增效技术，可促进农业生态环境良性循环和可持续发展；通过平田整地、沟塘治理、配套路桥涵闸灌排设施、建设农田林网和护岸护坡，实现田、水、路、林、村、生态景观的统一规划、综合整治，改善农村面貌，可为建设“美丽乡村”提供生态屏障。

（三）有利于促进农民增收。建设高标准农田，可为农业生产 节约成本、增产增收创造条件，提高农业比较效益；可为建设优质农产品生产基地创造条件，提高农业产业化经营水平和农产品附加值，增加农民收入；可有效拉动机械、建材、建筑和运输等相关行业发展，增加农民就业机会。

第二章 指导思想、总体目标与基本原则

一、指导思想

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕实施 乡村振兴战略，按照农业高质量发展要求，推动藏粮于地、藏粮于技，以提升粮食产能为首要目标，加强统筹规划，强化政策支持，加大资金投入，完善建设内容，加强建设管理，突出抓好耕地保护、地力提升和高效节水灌溉，大力推进高标准农田建设， 加快补齐农业基础设施短板，着力改善农田基础设施、培肥地力， 实现田、土、水、路、林、电综合配套，稳步提高水土资源利用率和耕地产出率，着力明确管护责任，落实管护主体，建立健全建管结合、用养并重的耕地质量建设管理长效机制，切实增强农田防灾抗灾减灾能力，为提高粮食生产能力、实现农业可持续发展、保障国家粮食安全提供坚实基础。

二、总体目标

2021-2025 年，计划新建土地平整、集中连片、土壤肥沃、设施完善、农电配套、生态良好、抗灾性强，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产的高标准农田 164.5 万亩，全市高标准农田保有量累计达到 510.5万亩，改造提升 34.4 万亩。2026-2030 年，计划新建高标准农田 120 万亩，累计达到 630.5 万亩；计划改造提升72万亩，累计改造提升106.4万亩。全市耕地质量等级达到4.1以上。

三、基本原则

（一）合理规划、突出重点。综合考虑区域自然资源、经济社会发展水平和粮食生产能力等条件，优化高标准农田建设布局。在项目安排和资金投入上优先考虑永久基本农田保护区、粮食生产功能区、重要农产品生产保护区，同时兼顾其他农产品优势区。优先安排在大中型灌区范围内实施。优先支持贫困地区和贫困村建设高标准农田。已规划的项目采取集中投入、连片治理、整体推进的建设方式，确保建设一片、建成一片。

（二）因地制宜、多措并举。根据不同区域自然资源特点、经 济社会发展水平、土地利用状况和农田生产主要障碍因素，有针对性地实施农田改造工程，把田间灌排工程建设和地力培肥摆在优先位置，鼓励采用先进适用的农业科学技术建设高标准农田，多措并举，综合治理。

（三）节约资源、保护生态。坚持耕地数量、质量与生态建设相结合、相统一。在建设和利用高标准农田过程中，从减少水土流失、控制农业面源污染、促进耕地节约集约利用等多方面统筹考虑，充分发挥高标准农田在生产、生态、景观等方面的综合功能，实现农业生产和生态保护相协调。优先利用建设占用建设耕地耕作层剥离土壤。

（四）政府为主导、多渠道筹资。以“争取中央和省级财政资金为主，县（市、区）投资为辅，新型农业经营主体投资为补充”，努力拓展新的资金渠道，积极鼓励专业大户、家庭农场、农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等新型农业经营主体投资建设高标准农田。

第三章 区域布局与建设任务

一、建设任务指标分解

根据规划期内各地的耕地保有量、基本农田保护面积，统筹考虑耕地利用现状及“十三五”期间高标准农田建设情况，按照突出重点、发挥优势、相对平衡、注重实效的原则，科学规划各县市区高标准农田建设任务。

各县（市）区高标准农田建设任务表

单位：万亩

| 县市区 | 到 2025 年累计建成面积 | 到 2025 年 累计改造提升面积 | 到 2030 年 累计建成面积 | 到 2030 年 累计改造提升面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 510.5 | 34.4 | 630.5 | 106.4 |
| 永吉县 | 8.3 | 6.5 | 106.3 | 16.5 |
| 舒兰市 | 97.2 | 5.5 | 119.2 | 19.5 |
| 磐石市 | 79.3 | 5.4 | 99.3 | 16.4 |
| 蛟河市 | 92.5 | 5 | 109.5 | 17 |
| 桦甸市 | 97.3 | 5 | 117.3 | 15 |
| 城区 | 60.9 | 7 | 78.9 | 22 |
| 船营区 | 10 | 1 | 14 | 5 |
| 昌邑区 | 20 | 2 | 25.4 | 6 |
| 龙潭区 | 21 | 2 | 26.5 | 6 |
| 丰满区 | 6.9 | 1 | 8 | 3 |
| 中新 食品区 | 3 | 1 | 5 | 2 |

- 建设内容

- 遵循吉林市乡村振兴战略部署要求，统筹考虑高标准农业田建设的农业、水利、土地、林业、电力、气象等多方面因素，紧扣高标准农田建设的“田、土、水、路、林、电、技、管”等8个方面要求，开展田地整治、土壤改良、灌溉和排水、田间道路、农田防护和生态环境保护、农田输配电、科技服务、管护利用等8个方面建设。

三、示范区与示范乡（镇）建设

选取“主导产业清晰、基础设施良好、建设规模合理、管理机制顺畅、辐射带动能力强、建设积极性高”的区域，高起点、高标准、高水平地谋划创建一批高标准农田示范区，充分发挥典型示范和辐射带动作用，引领我市高标准农田建设转型升级。

“十四五”期间，以“长吉接合片区国家城乡融合发展试验区”为重点建设区域，沿长吉南、北两线公路两侧，持续打造“百万亩高标准农田示范带”，实现试验区全域建成高标准农田。

2021-2022 年，先期打造 2 个“高标准农田示范区”，即：“昌邑区桦皮厂镇高标准农田示范区”和“永吉县万昌镇高标准农田示范区”。未来几年，以“示范区”为辐射点，沿吉长南、北两线公路两侧，双线推进，同标准扩展建设，持续完成“百万亩高标准农田示范带”建设工程。各县（市）同步实施整乡（镇）打造工程，每年集中建设 1-2 个乡（镇），到 2025 年，全市完成 30 个重点乡（镇）建设任务。

第四章 项目监管和建后管护

一、构建集中统一高效的管理新体制

全面落实高标准农田建设统一规划布局、建设标准、组织实施、验收考核和上图入库的“五统一”要求，加快区域化整体推进高标准农田建设，优先支持贫困地区以及工作基础好的地区建设高标准农田。因地制宜完善高标准农田建设内容，统一规范工程建设、科技服务和建后管护等要求，结合实际，对已建项目区进行改造提升。及时分解落实高标准农田年度建设任务，统筹整合各渠道农田建设资金，提升资金使用效益。规范开展项目前期准备、申报审批、招标投标、工程施工和监理、竣工验收、监督检查、移交管护等工作，实现农田建设项目集中统一高效管理。严格执行建设标准，确保建设质量。充分发挥农民主体作用，调动农民参与高标准农田建设积极性，尊重农民意愿，维护好农民权益。积极支持新型农业经营主体建设高标准农田，规范有序推进农业适度规模经营。建立健全“定期调度、分析研判、通报约谈、奖优罚劣”的任务落实机制，确保年度建设任务如期保质保量完成。按照粮食安全省长责任制考核要求，进一步完善高标准农田建设评价制度。强化评价结果运用，对完成任务好的予以倾斜支持，对未完成任务的进行约谈处罚。严格按程序开展农田建设项目竣工验收和评价，向社会统一公示公告，接受社会和群众监督。依托农田管理大数据平台，把各级农田建设项目立项、实施、验收、使用等各阶段相关信息上图入库，建成高标准农田建设“一张图”和监管系统，实现有据可查、全程监控、精准管理、资源共享。

二、明确管护责任，强化资产管护

（一）合理调整权属。高标准农田项目建设前，要认真查清建设区域内的土地利用现状和权属状况，做到地类和面积准确、界址和权属清楚。要在充分尊重农民意愿的基础上，合理编制土地权属调整方案，组织签订土地权属调整协议。建设过程中，要合理推进土地归并，解决耕地地块细碎化的问题。工程竣工验收后， 要及时进行地类变更和土地确权，确保建成后的高标准农田位置明确、权属清晰、地类准确、面积无误，依法保障土地所有者和经营者的合法权益。

（二）明确管护责任。对已建成的高标准农田，明确管护主体、管护责任、管护义务，确保长久发挥效益。积极鼓励和引导专业大户、家庭农场、农民专业合作组织、农业企业和农村集体等参与高标准农田设施日常管护。业务主管部门加强对管护主体的技术指导、服务和监督。

（三）推进产权改革。探索推进高标准农田建设所形成的农田设施（设备）产权制度改革，明晰固定资产所有权和使用权。农田设施（设备）有偿使用的，可将使用费用用于维持农田设施（设备）正常运行；无偿使用的，要积极争取落实农田设施（设备） 运行管护经费；对公益性较强的灌溉渠系、喷滴灌设备、机耕路、生产桥和农田林网等，地方政府可根据实际情况建立农田基础设施管护基金，给予适当补助。

第五章 资金筹措和效益分析

一、资金筹措

整合多方面的资金，加大投入力度，建立投入稳定增长机制，为规划期内完成高标准农田建设目标任务提供有力的资金保障。

（一）积极争取中央和省级财政支持。积极与省沟通协调，争取中央和省级财政对我市高标准农田建设的支持。

（二）加大政府投入力度。市、县两级政府结合实际，积极配套资金，提高调整财政支出结构，按照“工业反哺农业，城市支持农村”和“总量持续增加，比例逐步提高”的要求，加大财政资金对高标准农田建设的投入力度，盘活新增建设用地土地有偿使用费及其他涉农结余转存资金，将高标准农田建设资金纳入各级财政预算。

（三）积极引导社会参与投资。制定积极的财政补贴等扶持政策，调动专业大户、家庭农场、农民专业合作组织、农业企业等投入高标准农田建设的积极性；运用市场机制，鼓励和吸引金融资本、民间资本投入高标准农田建设；尊重农民意愿，鼓励和引导项目区的农民筹资筹劳，积极参与高标准农田建设。

（四）大力推进资金统筹整合。县级政府要根据年度实施计划，研究制定资金统筹整合具体方案，有效整合各类农田建设项目资金，合力推进高标准农田建设，做到集中投入、连片治理、整体推进，提高资金使用效益。

二、效益分析

（一）经济效益

通过《规划》实施，建成 631 万亩高标准农田后，预计项目区耕地质量等级平均达到3.5以上，新增高标准农田亩均提高粮食综合产能 100 公斤。同时，农业机械化率有所提高，水资源和肥料利用率得到提升，有效降低了农业生产成本。

（二）社会效益

一是有效改善农业生产条件，提高全市粮食综合生产能力，为保障国家粮食安全和重要农产品供给提供物质基础。

二是为农业规模经营创造了良好条件，推动土地向种植大户、家庭农场、农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等集中，发展多种形式适度规模经营，推进农业生产集约化、专业化、组织化和社会化。

三是通过节本增收，以及增加项目区农民投工投劳的机会，增加农民收入。

（三）生态效益

一是通过《规划》实施，一定程度上缓解农业发展与耕地、水 资源紧张的矛盾，促进资源节约型和环境保护型农业的发展。

二是通过改善农田水利及农田防护基础设施，提高农田生态防 护功能，减少农田水土流失，保护我市的耕地资源。

三是通过合理耕作、平衡施肥、秸秆还田等农业技术措施，进 一步增加土壤有机质含量，增强土壤保水、保肥和通气能力。

四是通过不断完善农业节水机制，大力推广渠道防渗、管道输 水、适水种植等综合节水措施，有效提高项目区灌溉用水效率。

第六章 保障措施

一、加强组织领导

按照“市级统筹指导、县级建设落实、群众积极参与”的总体要求，建立健全“政府主导、农业农村部门牵头、各有关部门协作、上下联动”的工作机制。强化市、县、乡政府一把手负总责、分管领导直接负责的责任制。市、县两级成立高标准农田建设工作领导小组，由政府分管领导任组长，农业农村、发改、财政、自然资源、水利、生态环境、审计等部门和项目实施县（市、 区）分管领导为成员，全面负责高标准农田建设规划实施、任务落实、资金保障、监督评价和运营管护等工作，领导小组办公室设在农业农村部门。各级农业农村部门在同级政府的领导下，全面履行好高标准农田建设牵头抓总、统筹协调、组织实施等职责， 各相关部门按照职责分工，密切配合，统筹做好高标准农田建设工作。

二、加大基础支撑

推进高标准农田建设法规制度建设，依据国家和省相关法律法规和政策文件，结合我市实际，制定完善项目管理、资金管理、监督评估和监测评价等实施办法和工作细则；加强高标准农田建设队伍建设，配强县、乡两级工作力量，打造一支懂管理、懂技术，爱岗敬业、担当尽责的高标准农田建设队伍；大力引进和推广高标准农田建设先进模式和实用技术，加强工程建设与农机农  艺技术的集成和应用，推动科技创新与成果转化，不断提升高标 准农田建设水平。

三、强化资金保障

建立分级负担、合理保障的高标准农田建设财政投入机制。县（市）区要优化财政支出结构，落实支出责任，确保国家和省配套资金足额用于高标准农田建设。调整完善土地出让收入使用范围，进一步加大对高标准农田建设支持力度，力争按国家确定的投资标准足额落实配套资金。以财政资金为引导，鼓励支持政策性、开发性金融机构创新适合高标准农田建设的金融贷款产品， 采取政银担合作模式，撬动金融资本和社会资本投入。

四、注重风险防控

要坚守底线思维，不断强化廉洁意识，严肃财经纪律、廉政纪律，持续改进工作作风，打造忠诚担当、清正廉洁、高效精干的高标准农田建设干部队伍。要切实防范高标准农田建设项目管理风险，依法依规行使项目管理权，把好选项关，保质保量完成好高标准农田建设任务。要建立高标准农田建设监督机制，加强项目选项、资金拨付、建设管理、运行维护全过程的监督检查，确保项目安全、资金安全、队伍安全。